### SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2010/2012
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Vitulazio

ELENCO ANNUALE

Inizio modulo

| Cod. Int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO CUI SISTEMA (2) | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | Importo totale intervento | FINALITA' (3) | Conformità | Priorità (4) | STATO PROGETTAZIONE approvata (5) | Tempi di esecuzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nome | Cognome |  |  |  | Urb (S/N) | Amb (S/N) |  |  | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI |
|  | 8000489061400120100001 | Por Campania misura 125 - Ristrutturazione della strada di collegamento rurale tra la contrada Luciani e la strada Fontana | LIDIA | CALLONE | 350.000,00 | 350.000,00 | URB | S | S | 2 | SF | 3°/2010 | 1°/2011 |
|  | 8000489061400120100002 | Por Campania misura 125 - Ristrutturazione della strada di collegamento rurale tra la località Pontetermini e la strada Provinciale 146 Capua | LIDIA | CALLONE | 350.000,00 | 350.000,00 | URB | S | S | 2 | SF | 3°/2010 | 1°/2011 |
|  | 8000489061400120100003 | Por Campania misura 125 - Realizzazione condotta idrica compresa nel tratto uscita via Fontana e località Fondillo | LIDIA | CALLONE | 350.000,00 | 350.000,00 | COP | S | S | 2 | SF | 3°/2010 | 1°/2011 |
|  | 8000489061400120100004 | Adeguamento e completamento dei sistemi idrici e fognari 3 lotto funzionale L.R. 3/07 (ex L.R. 51/78) annualità 2005 e 2006 importo capitalizzato | LIDIA | CALLONE | 496.328,22 | 496.328,22 | COP | S | S | 2 | PE | 3°/2010 | 2°/2011 |
|  | 8000489061400120100005 | Costruzione asse viario di collegamento tratto A - L.R. 3/07 (ex L.R. 51/78) annualità 2006 | LIDIA | CALLONE | 352.690,96 | 352.690,96 | URB | S | S | 2 | PE | 3°/2010 | 2°/2011 |
|  | 8000489061400120100006 | Costruzione asse viario di collegamento tratto B - L.R. 3/07 (ex L.R. 51/78) annualità 2005 | LIDIA | CALLONE | 352.948,38 | 352.948,38 | URB | S | S | 1 | PE | 3°/2010 | 2°/2011 |
|  | 8000489061400120100007 | Costruzione parcheggio in via G. Pascoli L.R. 3/07 (ex legge 51/78) annualità 2004 - importo capitalizzato | LIDIA | CALLONE | 352.948,38 | 352.948,38 | AMB | S | S | 1 | PE | 3°/2010 | 2°/2011 |
|  | 8000489061400120100008 | Lavori di completamento dell'impianto sportivo comunale LR 42/79 annualità 2005 - importo capitalizzato | LIDIA | CALLONE | 110.893,93 | 110.893,93 | ADN | S | S | 1 | PE | 3°/2010 | 1°/2011 |
|  | 8000489061400120100009 | Lavori di riqualificazione della viabilità comunale LR 51/78 annualità 2007 e 2008 - importo capitalizzato | LIDIA | CALLONE | 702.373,03 | 702.373,03 | URB | S | S | 2 | SF | 3°/2010 | 1°/2011 |
|  | 8000489061400120100010 | Recupero dell'ex Macello Comunale L.R. 3/07 (ex LR 51/78) | LIDIA | CALLONE | 465.000,00 | 465.000,00 | CPA | S | S | 2 | PE | 2°/2010 | 2°/2011 |
|  | 8000489061400120100011 | Ristrutturazione e sistemazione del parcheggio al servizio dell'impinato sportivo comunale LR 42/79 - importo capitalizzato | LIDIA | CALLONE | 104.434,19 | 104.434,19 | ADN | S | S | 1 | SF | 3°/2010 | 2°/2011 |
|  | 8000489061400120100015 | Ristrutturazione e potenziamento dell'impianto di depurazione dei comuni di Bellona - Camigliano - Pastorano e Vitulazio (PPR) | LIDIA | CALLONE | 4.315.023,59 | 4.315.023,59 | AMB | S | S | 2 | PP | 2°/2010 | 2°/2011 |
|  | 8000489061400120100017 | Por Campania misura 125 - Ristrutturazione della strada di collegamento rurale SS. Appia con località Cerquelle e Scassat | LIDIA | CALLONE | 350.000,00 | 350.000,00 | URB | S | S | 2 | SF | 3°/2010 | 2°/2011 |
|  | 8000489061400120100018 | realizzazione impianto fotovoltaico scuola media | LIDIA | CALLONE | 160.000,00 | 160.000,00 | AMB | S | S | 2 | SF | 4°/2010 | 2°/2011 |
|  | 8000489061400120100019 | adeguamento e completamento dei sistemi idrici e fognari 2 lotto funzionale LR 3/07 (ex LR 51/78) importo capitalizzato | LIDIA | CALLONE | 248.314,99 | 248.314,99 | MIS | S | S | 2 | PE | 3°/2010 | 2°/2011 |
|  | TOTALE | 9.060.955,67 |  |  |

Note:

Il responsabile del programma 
(LIDIA CALLONE)

(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Fine modulo